附件3

2022年创建全域旅游示范县重点项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 起止年限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施服务 | 标识标牌、景物介绍牌 | 2022.2-2022.12 | 县文旅局 |
| 2 | 智能导览及宣传营销 | 旅游信息发布系统、语音导览及手绘地图 | 2022.2-2022.12 | 县文旅局 |
| 3 | 红酒一条街建设游客咨询中心及运营服务 | 游客咨询中心建设、运营服务 | 2022.2-2022.12 | 县文旅局 |
| 4 | 葡萄酒主题采风踩线活动 | 营销活动 | 2022.2-2022.12 | 县文旅局 |
| 5 | 山海情影视文化旅游基地 | - 项目总占地面积为41625.18㎡，约62.44亩。 （2）总建筑面积5807.4㎡。 （3）室外配套附属工程。村口背景墙15.2m。精神堡垒雕塑1处。场地平整41625.18㎡。硬化路面及广场11040㎡。电线杆位移6个。景观绿化：1.8m高景观宣传墙长46m、绿化面积5244㎡、种植乔木210棵、新建项目1.8m高四周围墙长813m；奠基典礼台72㎡；葡萄长廊50m；（3m*3m*3.3m)防腐木休息亭1处。室外管网及配套：给排水管网1590m，化粪池（混凝土）90m³、给排水检查井（混凝土）72口；供电电缆管网2170m、630箱变2处、电缆检查井（混凝土）36口、路灯66个、监控70点；供暖管网310m、供暖检查井（混凝土）11口。 | 2022.3-2022.9 | 县文旅局 |
| 6 | 创建4A级旅游景区 | 力争宁夏农垦西夏王玉泉国际酒庄创建国家4A级旅游景区 | 2022.4-2022.12 | 县文旅局 |
| 7 | 创建3A级旅游景区 | 力争宁夏贺兰神国际酒庄创建国家3A级旅游景区 | 2022.4-2022.12 | 县文旅局 |
|  | 创建星级乡村旅游示范点 | 打造望洪镇宋澄村、闽宁镇昌盛光伏生态科技园为特色乡村旅游示范点 | 2022.4-2022.12 | 县文旅局 |
| 8 | 文化旅游大数据平台 | 继续完善文化旅游大数据平台相关信息采集 | 2022.4-2022.12 | 县文旅局 |
| 9 | 旅游厕所 | 申报评定2家星级旅游厕所 | 2022.4-2022.12 | 县文旅局 |
| 10 | 闽宁镇乡村旅游景点标示导示牌及景点基础设施提升项目 | 1.对闽宁镇德万顺农家生态山庄安装乡村旅游示范点标示牌、导示牌，配备文化产品展示柜，制作安装农业研学游科普宣传长廊。 2.对昌盛光伏科技产业园配备图书阅读岛、打造农耕文化研学展示区及农业研学游科普长廊。 3.依据闽宁镇原隆村景观环境、文化内涵，新增原隆村旅游标示导示牌、全景导览图、旅游分流指示牌；更换闽宁镇镇史馆旅游标示导示牌，进一步完善闽宁镇旅游信息引导系统。 | 2022.4-2022.12 | 县文旅局 |
| 11 | 星级酒店项目 | 力争评定闽宁镇玺莱嘉酒店为星级酒店 | 2022.4-2022.12 | 县文旅局 |